SMART LOGISTICS PLATFORM

MASTER PRODUCT & TECHNICAL BLUEPRINT

Phân tích nghiệp vụ • FE • BE • Database • API • Event • Microservices • Roadmap V0–V12

Mục tiêu tài liệu — Làm nguồn tham chiếu duy nhất cho toàn bộ dự án. Các version sau kế thừa foundation trước đó; không xây V1 kiểu monolith rồi phá bỏ sang V2.

Phiên bản tài liệu: 1.0  |  Ngày: 25/08/2026

Stack định hướng: Java + Spring Microservices • React + TypeScript • MySQL Docker • Kafka • Redis

# Mục lục định hướng

Tầm nhìn sản phẩm và mục tiêu học tập

Phạm vi nghiệp vụ và các actor

Domain/Bouned Context và quyền sở hữu dữ liệu

Quy trình nghiệp vụ end-to-end

Business rules và state machine

Nguyên tắc kiến trúc xuyên suốt

V0 – Microservice Foundation

V1 – Core Ordering & Inventory

V2 – Delivery Management

V3 – Event-driven + Kafka + Notification

V4 – Payment + Saga

V5 – Transactional Outbox

V6 – Debezium / CDC

V7 – Redis & distributed capabilities

V8 – Realtime Tracking

V9 – Search & Reporting

V10 – Observability

V11 – Containerization, Kubernetes & CI/CD

V12 – Advanced Architecture

FE architecture & screen catalog

BE/API/Event catalog

Database master plan

Security, testing, logging, quality gates

Local development cho máy yếu

Definition of Done và roadmap thực thi

Glossary & nguyên tắc để tiếp tục dự án

# 1. Tầm nhìn sản phẩm và mục tiêu

Smart Logistics Platform là hệ thống quản lý vòng đời đơn hàng và giao vận: từ quản lý người dùng/khách hàng, sản phẩm, tồn kho, tạo đơn, giữ tồn, thanh toán, điều phối giao hàng, theo dõi tài xế, thông báo, tìm kiếm đến báo cáo vận hành. Sản phẩm được thiết kế như một dự án học tập dài hạn nhưng phải giữ logic nghiệp vụ đủ thực tế để các công nghệ phân tán xuất hiện vì có nhu cầu thật.

| Mục tiêu | Diễn giải |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Có luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh, có UI cho từng vai trò, có dữ liệu và trạng thái thực tế. |
| Backend | Học Java/Spring từ REST cơ bản tới event-driven, Saga, CDC, observability, K8s. |
| Frontend | React + TypeScript theo feature, RBAC route, realtime, map, dashboard. |
| Data | MySQL là source of truth; các store khác chỉ bổ sung đúng use case. |
| Kiến trúc | V0 dựng base microservice; V1 trở đi chỉ mở rộng, không đổi kiến trúc gốc. |
| Máy yếu | Local ưu tiên 1 MySQL container, bật Kafka/Redis/OpenSearch theo profile/version. |

## 1.1 Non-goals ở giai đoạn đầu

Không cố mô phỏng toàn bộ doanh nghiệp logistics thật ngay từ V1.

Không chạy một cluster production hoàn chỉnh trên laptop.

Không tách service theo từng bảng CRUD.

Không đưa Kafka/Redis/OpenSearch chỉ để có keyword trong CV.

Không dùng shared database access giữa các service dù local cùng một MySQL instance.

# 2. Actor và nhu cầu nghiệp vụ

| Actor | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| ADMIN | Quản trị user, role, permission, cấu hình chung, xem audit. |
| OPERATOR | Tạo/tra cứu/xử lý đơn, khách hàng, phối hợp kho và giao vận. |
| WAREHOUSE_STAFF | Quản lý sản phẩm/kho/tồn; nhập, điều chỉnh, xác nhận xuất kho. |
| DELIVERY_MANAGER | Tạo delivery, phân công tài xế, theo dõi trạng thái giao hàng. |
| DRIVER | Xem chuyến được giao, nhận việc, pickup, bắt đầu giao, hoàn thành/thất bại; về sau gửi GPS. |
| CUSTOMER | Quản lý địa chỉ, tạo đơn, xem/hủy đơn hợp lệ, theo dõi giao hàng, nhận thông báo. |
| SYSTEM/INTEGRATION | Scheduler, Kafka consumer, CDC connector, payment provider simulator, email/push provider. |

# 3. Domain / Bounded Context và quyền sở hữu dữ liệu

| Domain | Service | Sở hữu | Data store |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | identity-service | User, Role, Permission, refresh token, login history | logistics_identity |
| Customer | customer-service | Customer profile, address | logistics_customer |
| Inventory | inventory-service | Product, Warehouse, Inventory, Reservation, StockTransaction | logistics_inventory |
| Order | order-service | Order, OrderItem, status history, order snapshot | logistics_order |
| Delivery | delivery-service | Driver, Vehicle, Delivery, Assignment, delivery history | logistics_delivery |
| Payment | payment-service | Payment, attempt, transaction, refund | logistics_payment |
| Notification | notification-service | Notification inbox, template, delivery log | logistics_notification |
| Tracking | tracking-service | Live location/session; hot data ưu tiên Redis | logistics_tracking (tùy chọn) |
| Search | search-service | Read index phục vụ search | OpenSearch index |
| Reporting | reporting-service | Read model thống kê | reporting store / MySQL read model |

Luật bất biến — Một service không được đọc/ghi trực tiếp database/schema của service khác. ID cross-service chỉ là reference logic, không tạo foreign key xuyên database.

# 4. Quy trình nghiệp vụ end-to-end

## 4.1 Happy path

Customer/Operator đăng nhập và được xác thực.

Chọn hoặc tạo Customer và địa chỉ nhận hàng.

Chọn sản phẩm và số lượng.

Order Service tạo order ở trạng thái CREATED/PENDING_STOCK.

Inventory kiểm tra available stock và tạo reservation.

Order được xác nhận đủ tồn; ở version có Payment thì chuyển sang chờ thanh toán.

Payment thành công hoặc COD được chấp nhận.

Delivery được tạo và chờ phân công tài xế.

Delivery Manager phân công driver khả dụng.

Driver pickup hàng, bắt đầu giao, cập nhật trạng thái.

Customer/Operator theo dõi order/delivery; ở V8 theo dõi vị trí realtime.

Driver hoàn tất giao; Delivery COMPLETED và Order COMPLETED.

Notification và Reporting cập nhật theo event tương ứng.

CUSTOMER -> GATEWAY -> ORDER -> INVENTORY
                     |          |
                     |          +-- reserve stock
                     |
                     +--> PAYMENT (V4+)
                     |
                     +--> DELIVERY
                              |
                              +--> DRIVER / TRACKING (V8+)

Events (V3+): OrderCreated, InventoryReserved, PaymentCompleted,
              DeliveryAssigned, DeliveryCompleted, OrderCompleted

## 4.2 Các nhánh lỗi quan trọng

| Tình huống | Kết quả mong muốn | Công nghệ/pattern xuất hiện |
| --- | --- | --- |
| Không đủ tồn | Không xác nhận đơn; reservation thất bại; trả mã lỗi nghiệp vụ. | Optimistic lock V1; Kafka event V3. |
| Hai người mua cùng 1 sản phẩm cuối | Chỉ một reservation thành công. | DB locking/version V1; Redis lock chỉ khi thật sự cần V7. |
| Payment thất bại sau khi giữ tồn | Hủy order và release reservation. | Saga/compensation V4. |
| DB commit nhưng publish Kafka fail | Event vẫn phải được phát sau đó. | Outbox V5, CDC V6. |
| Consumer xử lý cùng event nhiều lần | Không tạo payment/delivery/reservation trùng. | Idempotency V3+. |
| Driver bị assign cùng lúc cho 2 delivery | Chỉ một assignment active. | DB constraint/optimistic lock; Redis lock V7. |
| Service downstream timeout | Không block vô hạn; retry có kiểm soát/circuit breaker. | Resilience4j V2+. |
| GPS đến dày | Không ghi mọi điểm trực tiếp vào MySQL. | Redis + Kafka + WebSocket V8. |

# 5. Business rules và state machine

## 5.1 Order state machine

CREATED
  -> PENDING_STOCK
  -> STOCK_RESERVED
  -> PENDING_PAYMENT (V4+) / CONFIRMED (COD/V1-V3)
  -> CONFIRMED
  -> READY_FOR_DELIVERY
  -> DELIVERING
  -> COMPLETED

Nhánh lỗi: OUT_OF_STOCK | PAYMENT_FAILED | CANCELLED | DELIVERY_FAILED

## 5.2 Delivery state machine

WAITING_ASSIGNMENT -> ASSIGNED -> PICKED_UP -> DELIVERING -> COMPLETED
                         |                         |
                         +-> CANCELLED             +-> FAILED

## 5.3 Inventory reservation state

RESERVED -> CONFIRMED -> CONSUMED
RESERVED -> RELEASED
RESERVED -> EXPIRED

| ID | Business rule |
| --- | --- |
| BR-01 | Available quantity = quantity - reserved_quantity; không cho available âm. |
| BR-02 | Mọi thay đổi tồn phải tạo StockTransaction/audit tương ứng. |
| BR-03 | Một order lưu snapshot tên/SKU/giá sản phẩm tại thời điểm mua. |
| BR-04 | Order COMPLETED không được cancel. |
| BR-05 | Cancel trước khi xuất kho phải release reservation. |
| BR-06 | Customer chỉ xem/sửa dữ liệu thuộc mình; Driver chỉ cập nhật delivery được assign cho mình. |
| BR-07 | Driver BUSY không được assign delivery mới nếu policy không cho multi-trip. |
| BR-08 | Một delivery chỉ có tối đa một active assignment. |
| BR-09 | Mọi command thay đổi trạng thái phải kiểm tra transition hợp lệ. |
| BR-10 | Event handler phải idempotent từ V3. |
| BR-11 | Không dùng distributed transaction 2PC giữa service. |
| BR-12 | Cross-service dữ liệu chỉ trao đổi qua API/event contract. |

# 6. Nguyên tắc kiến trúc xuyên suốt

V0 dựng Microservice Foundation; V1 đã chạy nhiều Spring Boot service thật.

Mỗi service sở hữu database riêng về logic; local dùng chung một MySQL 8.4 container với nhiều database để tiết kiệm RAM.

Service-to-service synchronous: REST/OpenFeign cho query/command cần phản hồi tức thời; asynchronous: Kafka cho event và workflow không cần coupling trực tiếp.

Không tạo shared entity/repository library. Chỉ chia sẻ các dependency kỹ thuật thật nhỏ (logging/trace/error contract) nếu cần.

API Gateway là entry point của FE; service nội bộ không expose tùy tiện ra public.

Domain/application không phụ thuộc Kafka/Feign/MySQL cụ thể; adapter đặt ở infrastructure để thay đổi dễ.

Config theo environment; secret không commit vào Git.

Migration dùng Flyway theo từng service.

Contract versioning cho API/event khi bắt đầu có consumer độc lập.

Observability và security là cross-cutting concern được chuẩn hóa từ foundation.

services/
  api-gateway/
  identity-service/
  customer-service/
  order-service/
  inventory-service/
  delivery-service/        # V2
  notification-service/    # V3
  payment-service/         # V4
  tracking-service/        # V8
  search-service/          # V9
  reporting-service/       # V9
frontend/logistics-web/
infrastructure/
docs/

# 7. V0 – Microservice Foundation

V0 không tập trung vào nghiệp vụ lớn. Mục tiêu là dựng bộ khung để mọi service/version sau tuân theo cùng convention và không phải tái kiến trúc.

| Hạng mục | Chi tiết V0 | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Repository | Monorepo; thư mục services/frontend/infrastructure/docs. | Repo chạy được bằng README. |
| Gateway | Spring Cloud Gateway; routing; correlation-id filter; CORS. | /api/* route được tới service. |
| Service template | Package domain/application/infrastructure/interfaces; health endpoint; exception handler. | Template áp dụng cho Identity/Customer/Order/Inventory. |
| MySQL Docker | mysql:8.4; volume; init script tạo 4 database. | 1 container, nhiều logical DB. |
| Flyway | Migration riêng từng service. | Không ddl-auto=update. |
| API conventions | Error envelope; pagination; validation; error codes. | OpenAPI mô tả contract. |
| Security skeleton | JWT flow, gateway authentication strategy, service authorization convention. | Identity service có login tối thiểu. |
| Logging | Structured key=value/JSON-ready; correlationId/userId/service. | Trace được 1 request qua Gateway -> service. |
| Profiles | local/test/docker. | Config tách môi trường. |
| CI cơ bản | Build + unit test backend; lint/build frontend. | GitHub Actions xanh. |

## 7.1 FE V0

Khởi tạo React + TypeScript + Vite.

React Router với public/private layout.

Axios client có interceptor access token/correlation id.

TanStack Query setup; Zustand chỉ lưu auth/UI state, không duplicate server state.

Ant Design theme/layout base.

Error boundary, 401/403/404 pages.

Feature folder convention và route permission metadata.

## 7.2 BE V0

Java 21+, Spring Boot, Spring Validation, Spring Security, JPA, Flyway.

Global exception mapping với business error code.

Base audit fields: id, createdAt, updatedAt; không bắt buộc shared JPA superclass giữa services.

OpenAPI/Swagger cho từng service.

Health/readiness endpoint.

HTTP client timeout convention và propagation correlation-id.

Testing skeleton: JUnit 5, Mockito, Testcontainers.

## 7.3 Definition of Done V0

docker compose up mysql chạy ổn và dữ liệu persist qua restart.

Gateway route được tới ít nhất 2 service.

Login nhận JWT, FE giữ session cơ bản.

Mỗi service tự migrate database của mình.

Một request có cùng correlationId trong log Gateway và downstream.

CI build/test backend + frontend thành công.

# 8. V1 – Core Ordering & Inventory

V1 là sản phẩm sử dụng được đầu tiên. V1 đã là microservice thật: Gateway + Identity + Customer + Inventory + Order. Giao tiếp chính là REST/OpenFeign; chưa bắt buộc Kafka.

| Service | Chức năng V1 | DB |
| --- | --- | --- |
| identity-service | Login/refresh/logout; user; role; permission; RBAC. | logistics_identity |
| customer-service | CRUD customer; addresses; customer self profile. | logistics_customer |
| inventory-service | Product; warehouse; inventory; import/adjust; reservation; transaction history. | logistics_inventory |
| order-service | Create/view/cancel/confirm order; items snapshot; status history; orchestration gọi Inventory. | logistics_order |

## 8.1 Chức năng FE V1

| Route | Actor | Yêu cầu UI |
| --- | --- | --- |
| /login | Tất cả | Đăng nhập; hiển thị lỗi; refresh session. |
| /dashboard | ADMIN/OPERATOR | KPI cơ bản: đơn hôm nay, theo status, low stock. |
| /users | ADMIN | Danh sách, tạo/sửa, khóa/mở, gán role. |
| /roles | ADMIN | Xem role/permission; gán permission. |
| /customers | ADMIN/OPERATOR | Search, pagination, create/update, xem địa chỉ. |
| /customers/:id | ADMIN/OPERATOR | Chi tiết khách và address CRUD. |
| /products | WAREHOUSE/ADMIN | Search SKU/name, create/update/status. |
| /warehouses | WAREHOUSE/ADMIN | CRUD kho. |
| /inventory | WAREHOUSE/OPERATOR | Tồn theo product/warehouse; available/reserved; low-stock filter. |
| /inventory/transactions | WAREHOUSE/ADMIN | Lịch sử nhập/xuất/reserve/release/adjust. |
| /orders | Theo quyền | Search/filter/pagination theo code/customer/status/date. |
| /orders/create | CUSTOMER/OPERATOR | Chọn khách/address/product/qty, review tổng tiền, submit. |
| /orders/:id | Theo quyền | Chi tiết, item snapshot, timeline, nút confirm/cancel theo state. |
| /my-orders | CUSTOMER | Chỉ xem order của mình; cancel khi hợp lệ. |

## 8.2 Chức năng BE/API V1

| Module/service | API tối thiểu |
| --- | --- |
| Identity | POST /auth/login; /auth/refresh; /auth/logout; GET /auth/me; CRUD /users; PUT /users/{id}/roles |
| Customer | GET/POST /customers; GET/PUT /customers/{id}; CRUD /customers/{id}/addresses |
| Inventory | CRUD /products; CRUD /warehouses; GET /inventories; POST /inventories/import; POST /inventories/adjust; POST /reservations; POST /reservations/{id}/release; GET /stock-transactions |
| Order | GET/POST /orders; GET /orders/{id}; PUT /orders/{id}/confirm; PUT /orders/{id}/cancel; GET /orders/{id}/history |

## 8.3 Database V1

| Database | Tables |
| --- | --- |
| identity | users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, refresh_tokens, login_history |
| customer | customers, customer_addresses |
| inventory | products, warehouses, inventories, inventory_reservations, stock_transactions |
| order | orders, order_items, order_status_history |

## 8.4 Flow tạo order V1

FE POST /api/orders qua Gateway.

Order Service validate request và lấy dữ liệu Customer qua customer-service nếu cần.

Order Service gọi Inventory Service reserve từng item hoặc batch reservation.

Inventory dùng transaction + optimistic locking để kiểm tra và tăng reserved_quantity.

Order Service tạo order + order_items snapshot + status history.

Nếu tạo order thất bại sau reserve, V1 phải gọi release reservation trong compensation nội bộ/orchestration; đây là giới hạn của synchronous workflow và là tiền đề cho Saga V4.

Response trả order detail cho FE.

Điểm học V1 — Microservice boundary, REST/OpenFeign, timeout, validation, transaction local, optimistic locking, RBAC, API contract, Docker MySQL, Testcontainers.

## 8.5 Acceptance criteria V1

Tạo đơn thành công khi đủ tồn và reserved_quantity tăng đúng.

Hai request cạnh tranh sản phẩm cuối chỉ một request thành công.

Cancel hợp lệ release reservation.

User/customer/driver-like role không xem dữ liệu trái quyền.

Mọi status change có history.

FE xử lý loading/error/empty state, pagination và permission-based actions.

Integration test chạy với MySQL Testcontainers, không dùng H2 thay thế.

# 9. V2 – Delivery Management

V2 thêm domain giao vận mà không sửa foundation V1. Đây là version làm workflow cross-service rõ hơn và bắt đầu dùng resilience cho synchronous communication.

| BE | FE | Data/Rule |
| --- | --- | --- |
| Thêm delivery-service: Driver, Vehicle, Delivery, Assignment, status history. API tạo delivery từ order, list driver khả dụng, assign/unassign, update status. | /deliveries, /deliveries/:id, /drivers, /driver/my-deliveries; màn hình assign driver và timeline. | logistics_delivery. Driver BUSY không được assign trái policy; một active assignment/delivery. |
| Order Service expose data cần thiết qua API; Delivery không query order_db. | Order detail hiển thị liên kết delivery. | Cross-service ID chỉ là reference. |
| Resilience4j timeout/retry/circuit breaker cho call phù hợp. | Hiển thị trạng thái degraded khi downstream lỗi. | Không retry POST không idempotent một cách mù quáng. |

Điểm học V2 — Service orchestration, resilience, cross-service workflow, authorization theo ownership của driver.

# 10. V3 – Kafka Event-driven + Notification

V3 không chuyển toàn bộ REST sang Kafka. Chỉ những sự kiện business cần fan-out/decouple mới đi event-driven.

| Event | Producer | Consumers | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| OrderCreated | order-service | notification, reporting sau này | Thông báo/audit async. |
| OrderConfirmed | order-service | delivery-service, notification | Khởi tạo/chờ giao. |
| OrderCancelled | order-service | inventory-service, notification | Release tồn + thông báo. |
| InventoryReserved | inventory-service | order-service | Xác nhận giữ hàng ở flow async thử nghiệm. |
| InventoryReservationFailed | inventory-service | order-service | Đưa order sang OUT_OF_STOCK/FAILED. |
| DeliveryAssigned | delivery-service | order-service, notification | Cập nhật trạng thái/notify. |
| DeliveryCompleted | delivery-service | order-service, notification | Hoàn tất workflow. |

## 10.1 FE V3

Notification bell/inbox; unread count.

Order/delivery screen hiển thị trạng thái cập nhật qua polling trước, chưa bắt buộc WebSocket.

Trang admin quan sát trạng thái event lỗi cơ bản nếu muốn học vận hành.

## 10.2 BE/Infra V3

Kafka KRaft single broker bằng Docker profile messaging.

Topic naming: logistics.order.events.v1, logistics.inventory.events.v1, ... hoặc topic per aggregate tùy convention chốt.

Event envelope có eventId, eventType, occurredAt, aggregateId, correlationId, version, payload.

Consumer group rõ ràng; retry topic/DLQ; idempotency table/inbox hoặc unique eventId.

notification-service consume event và lưu notification; email provider có thể mock/dev mailbox.

{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "OrderConfirmed",
  "version": 1,
  "aggregateId": "order-id",
  "occurredAt": "ISO-8601",
  "correlationId": "uuid",
  "payload": { ... }
}

# 11. V4 – Payment + Saga

| Phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| payment-service | Payment, PaymentAttempt, PaymentTransaction, Refund; provider adapter mock trước, sau có thể tích hợp cổng thật. |
| FE | Checkout/payment method, payment status, retry payment, refund status cho admin/operator. |
| Saga | Flow: OrderCreated -> InventoryReserved -> PaymentCompleted -> OrderConfirmed. Fail: PaymentFailed -> ReleaseInventory -> OrderCancelled. |
| Kiểu Saga | Khởi đầu choreography để học event; nếu flow quá khó quan sát có thể thêm orchestrator trong order-service/application. |
| Idempotency | payment request có idempotency key; consumer event không charge/gửi refund trùng. |
| DB | logistics_payment: payments, payment_attempts, payment_transactions, refunds. |

Điểm học V4 — Distributed transaction, eventual consistency, compensation, idempotency, state machine liên service.

# 12. V5 – Transactional Outbox

Mục tiêu: loại bỏ dual-write “commit DB thành công nhưng publish Kafka thất bại”. Mỗi service phát event quan trọng thêm outbox_events trong cùng local transaction.

BEGIN
  INSERT/UPDATE business_table ...
  INSERT outbox_events(event_id, aggregate_id, type, payload, status, created_at)
COMMIT

Publisher -> Kafka -> mark SENT / retry

Outbox schema và retention policy.

Publisher theo polling/scheduler ở V5.

At-least-once delivery => consumer bắt buộc idempotent.

Metrics: pending outbox, publish failures, oldest pending age.

FE không đổi đáng kể; admin có thể có trang kỹ thuật chỉ ở dev để inspect failed outbox/DLQ.

# 13. V6 – Debezium / CDC

Thay publisher polling bằng CDC: MySQL binlog -> Debezium -> Kafka Connect -> Kafka. Business code vẫn ghi outbox; adapter phát event thay đổi, nên không đập lại domain.

Bật MySQL binlog trong Docker config.

Kafka Connect + Debezium MySQL connector chạy theo profile cdc để máy yếu chỉ bật khi học.

Outbox Event Router nếu áp dụng; version schema rõ ràng.

Theo dõi connector lag/status và xử lý restart.

Giữ fallback/manual republish procedure cho môi trường dev.

# 14. V7 – Redis & Distributed Capabilities

| Use case Redis | Không dùng cho | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Cache product/reference data | Không thay MySQL source of truth | TTL, cache-aside, invalidation bằng event. |
| Rate limiting Gateway | Không lưu business transaction | Bucket/counter theo user/IP. |
| Distributed lock | Không khóa mọi request | Chỉ các race condition cross-instance có lý do thật: driver assignment, critical reservation. |
| OTP/temporary token | Không lưu refresh token vĩnh viễn nếu không thiết kế vậy | TTL ngắn. |
| Driver availability/live state | Không lưu lịch sử GPS toàn bộ | Chuẩn bị cho V8. |

FE: feedback khi rate-limit; trạng thái driver availability nhanh hơn.

BE: abstraction cache/lock, timeout thấp, fallback khi Redis unavailable tùy chức năng.

Infra: redis container bật theo profile cache.

# 15. V8 – Realtime Tracking

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| tracking-service | Nhận location từ driver app/simulator; validate delivery ownership và sampling. |
| Redis | Giữ last location, active trip, TTL; có thể dùng GEO commands khi cần. |
| Kafka | Location/event stream cho analytics hoặc consumer khác; tránh dùng DB transaction cho từng điểm. |
| WebSocket/SSE | Push vị trí/trạng thái realtime tới FE; auth channel theo order/customer. |
| FE Driver | Bật/tắt tracking, trạng thái quyền location, gửi point theo interval. |
| FE Customer/Operator | Map hiển thị driver, pickup/destination, trạng thái và last-updated; fallback polling nếu socket mất. |
| History | Nếu cần lịch sử tuyến, batch persist/downsample thay vì ghi từng point nguyên bản. |

Điểm học V8 — Realtime, WebSocket, Redis hot data, streaming, backpressure/sampling, geospatial.

# 16. V9 – Search & Reporting

| Service | Nguồn dữ liệu | FE | Công nghệ/Pattern |
| --- | --- | --- | --- |
| search-service | Consume Order/Product/Customer events -> index | Global/order search, filter nâng cao | OpenSearch; CQRS read model. |
| reporting-service | Consume event hoặc ETL read model | Dashboard doanh thu, SLA giao hàng, success/failure, low-stock trends | Materialized read model; aggregation. |
| Export | Reporting APIs | CSV/XLSX/PDF về sau nếu cần | Async job nếu export lớn. |

Không để dashboard nặng chạy JOIN xuyên service DB.

Search index có thể rebuild từ event/source when necessary.

Nếu máy yếu, OpenSearch là optional profile và PostgreSQL không dùng; vẫn giữ MySQL cho transactional data.

# 17. V10 – Observability

| Pillar | Stack | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Metrics | Micrometer + Prometheus + Grafana | RPS, latency, error rate, JVM, DB pool, Kafka consumer lag, outbox pending. |
| Tracing | OpenTelemetry + Tempo/Jaeger | Trace Gateway -> REST -> Kafka producer/consumer -> downstream. |
| Logs | Structured logs + Loki | service, traceId, correlationId, userId, aggregateId; không log secret/token. |
| Alerting | Grafana/Alertmanager tùy mức học | High error rate, consumer lag, DB connection exhaustion, outbox backlog. |

FE: hiển thị requestId/correlationId ở error page để tra log.

Dashboard vận hành tách khỏi dashboard nghiệp vụ.

SLO học tập: ví dụ p95 API < mục tiêu local, error rate < ngưỡng giả định.

# 18. V11 – Containerization, Kubernetes & CI/CD

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Docker | Dockerfile multi-stage cho mỗi Spring service và React; image nhỏ; non-root nếu có thể. |
| Compose | Profiles: core(mysql), messaging(kafka), cache(redis), cdc(connect), search(opensearch), observability. |
| Kubernetes | Deployment, Service, Ingress/Gateway, ConfigMap, Secret, probes, resource request/limit, HPA. |
| Helm | Chart/values theo env; tránh copy YAML. |
| CI | Build, unit/integration test, lint, dependency scan cơ bản, image build. |
| CD | Deploy dev environment; migration strategy; rollback image; config/secret ngoài source. |
| Registry | GHCR/Docker Hub/private registry tùy môi trường học. |

# 19. V12 – Advanced Architecture

| Công nghệ/chủ đề | Use case có lý do |
| --- | --- |
| Keycloak/OIDC | Thay auth tự quản khi muốn học IdP, SSO, realm/client/role federation. |
| gRPC | Internal low-latency/typed contract cho route optimization hoặc service có call dày. |
| Schema Registry | Quản lý compatibility của Kafka event khi nhiều consumer/version. |
| Kafka Streams | Realtime aggregation/stream processing: delivery metrics, live ETA features. |
| Feature Flags | Rollout payment/tracking/search theo user/env mà không redeploy logic. |
| Vault/Secret Manager | Quản lý secret production-like. |
| Contract Testing | Pact/Spring Cloud Contract để chống breaking change REST/event. |
| Chaos/Resilience Testing | Kill service/broker/DB connection để kiểm chứng retry, circuit breaker, recovery. |
| Route Optimization/AI | ETA, driver matching, demand forecast khi dữ liệu đủ; có thể service Python/gRPC sau cùng. |

# 20. Kiến trúc Frontend và catalog màn hình

## 20.1 FE folder convention

src/
  app/              # router, providers, query client
  api/              # axios base + generated/manual clients
  auth/             # session, guards, permissions
  features/
    dashboard/
    users/
    customers/
    products/
    inventory/
    orders/
    deliveries/
    payments/
    tracking/
    notifications/
    reports/
    search/
  components/       # shared presentational components
  layouts/
  stores/           # auth/UI only
  hooks/
  types/
  utils/

| Screen group | V | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Auth | V0/V1 | Login, refresh handling, logout, 401/403. |
| Admin users/roles | V1 | CRUD user, role assignment, permission view. |
| Customer | V1 | Search/list/detail/address. |
| Product/Warehouse | V1 | CRUD/status, warehouse config. |
| Inventory | V1 | Stock view, import/adjust, history, low stock. |
| Orders | V1 | List/filter/create/detail/timeline/cancel/confirm. |
| Delivery/Driver | V2 | List/detail/assign; driver work queue/status. |
| Notifications | V3 | Bell, inbox, mark-read. |
| Payment | V4 | Payment method/status/retry/refund admin. |
| Tracking Map | V8 | Realtime map, reconnect/fallback, last updated. |
| Search | V9 | Cross-domain search/filter. |
| Business Dashboard | V9 | Revenue/order/delivery/stock charts. |
| Ops/Error support | V10 | Display request/trace reference; optional technical health view. |

## 20.2 Quy tắc FE

Server state dùng TanStack Query; Zustand không copy toàn bộ list/detail từ API.

Permission guard ở route và action; BE vẫn là nguồn quyết định authorization.

Mọi list có loading/empty/error/pagination/filter reset.

Form dùng validation schema thống nhất (Zod/Yup tùy chọn), nhưng BE luôn validate lại.

Không hardcode status label rải rác; map enum -> label/badge tập trung.

API client hỗ trợ AbortController/cancel stale request và retry query hợp lý.

Realtime screen luôn có reconnect/backoff và fallback state rõ ràng.

# 21. Backend, API và Event catalog

## 21.1 Package convention mỗi service

com.smartlogistics.<service>/
  domain/
    model/
    repository/        # ports
    service/
  application/
    command/
    query/
    service/
    dto/
  infrastructure/
    persistence/
    client/
    messaging/
    security/
    config/
  interfaces/
    rest/
    messaging/

| Concern | Convention |
| --- | --- |
| ID | UUID hoặc BIGINT; nếu muốn distributed-friendly có thể UUIDv7/ULID, nhưng chốt một loại và dùng nhất quán. |
| Time | UTC ở backend/database; FE convert timezone hiển thị. |
| Money | DECIMAL, không float/double; currency explicit khi cần. |
| Error | Machine code + user-safe message + correlationId. |
| Pagination | page,size,sort hoặc cursor cho stream lớn về sau. |
| Versioning | /api/v1 khi có external/public contract; event version trong envelope. |
| Idempotency | POST thanh toán/event consumer có key/eventId. |
| Validation | Bean Validation + domain invariant. |
| Mapping | Không expose JPA entity trực tiếp ra REST/event. |

## 21.2 Event master list theo version

| Version | Events | Owner |
| --- | --- | --- |
| V3 | OrderCreated, OrderConfirmed, OrderCancelled | Order |
| V3 | InventoryReserved, InventoryReservationFailed, InventoryReleased | Inventory |
| V3 | DeliveryCreated, DeliveryAssigned, DeliveryPickedUp, DeliveryCompleted, DeliveryFailed | Delivery |
| V4 | PaymentPending, PaymentCompleted, PaymentFailed, RefundCompleted | Payment |
| V8 | DriverLocationUpdated/DeliveryTrackingUpdated (nếu cần publish) | Tracking |
| V9 | ReadModelRebuildRequested (optional) | Search/Reporting |

# 22. Database Master Plan

Local development dùng duy nhất một MySQL 8.4 container để tiết kiệm tài nguyên, nhưng tạo database riêng theo service. Mỗi service dùng credentials/schema ownership riêng nếu muốn luyện isolation kỹ hơn.

| DB | Bảng lõi | Version |
| --- | --- | --- |
| logistics_identity | users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, refresh_tokens, login_history | V0–V1 |
| logistics_customer | customers, customer_addresses | V1 |
| logistics_inventory | products, warehouses, inventories, inventory_reservations, stock_transactions, outbox_events(V5) | V1/V5 |
| logistics_order | orders, order_items, order_status_history, outbox_events(V5) | V1/V5 |
| logistics_delivery | drivers, vehicles, deliveries, delivery_assignments, delivery_status_history, outbox_events(V5) | V2/V5 |
| logistics_notification | notifications, notification_delivery_logs | V3 |
| logistics_payment | payments, payment_attempts, transactions, refunds, outbox_events | V4/V5 |
| logistics_tracking | tracking_sessions / aggregated history nếu cần | V8 |
| logistics_reporting | materialized/read model tables nếu chọn MySQL cho reporting | V9 |

Index bắt buộc theo foreign/reference ID nội bộ, business code, status + created_at cho filter thường dùng.

Unique: username/email tùy rule, SKU, warehouse code, order_code, delivery_code, payment reference.

Inventories unique (warehouse_id, product_id).

Optimistic version column cho inventory/driver assignment aggregate cần chống race.

Không cascade delete business data quan trọng; dùng status/soft delete khi cần audit.

Outbox partition/retention/archive về sau nếu dữ liệu lớn.

# 23. Security, Testing, Logging và Quality Gates

## 23.1 Security

JWT access token ngắn hạn + refresh token rotation/revocation strategy.

Password hash BCrypt/Argon2 phù hợp; không log credential/token.

RBAC + permission; object-level authorization cho customer/driver.

Gateway rate limiting từ V7; validation/size limit từ sớm.

CORS theo env; HTTPS ở deploy; security headers cho FE/gateway.

Secret qua env/secret store, không commit application-prod.yml chứa secret.

## 23.2 Testing pyramid

| Loại | Công cụ | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit | JUnit 5 + Mockito | Order state transition, price calculation, reservation rules. |
| Repository integration | Testcontainers MySQL | Indexes/constraints/JPA query/migration. |
| API integration | SpringBootTest + RestAssured | Create/cancel order, authorization. |
| Service integration | WireMock/Testcontainers | Order gọi Inventory; timeout/error mapping. |
| Kafka integration | Kafka Testcontainers | Producer/consumer, retry/DLQ/idempotency. |
| Contract | Spring Cloud Contract/Pact V12 | Không breaking REST consumer. |
| FE unit/component | Vitest + RTL | Form/permission/loading/error. |
| E2E | Playwright | Login -> create order -> delivery flow. |

## 23.3 Logging/Observability convention từ sớm

Fields: timestamp, level, service, traceId/correlationId, userId, aggregateType/id, eventId.

Không log PII nhạy cảm đầy đủ; mask phone/email khi cần.

Mỗi lỗi trả correlationId để support tra log.

Health/readiness phân biệt app alive và dependency ready.

# 24. Local Development cho máy yếu

| Profile | Containers nên bật | Khi dùng |
| --- | --- | --- |
| core | mysql | V0–V2 hàng ngày. |
| messaging | mysql + kafka | V3–V5 khi làm event. |
| cdc | mysql + kafka + connect/debezium | Chỉ khi làm V6. |
| cache | mysql + redis (+ kafka nếu flow cần) | V7/V8. |
| search | mysql + kafka + opensearch | Chỉ khi học/search test; không bật luôn. |
| observe | prometheus + grafana + tempo/loki tùy buổi | V10. |
| full | tất cả | Chỉ demo/integration test có chủ đích. |

Chạy Spring Boot service đang code trực tiếp từ IDE; các service không cần thiết có thể stop và mock bằng WireMock.

Không chạy 5 MySQL container local; 1 MySQL server chứa nhiều database logic.

Đặt Docker resource limit hợp lý và không auto-start profile nặng.

Testcontainers chỉ spin dependency cần cho test suite tương ứng.

# 25. Definition of Done và Roadmap thực thi

| Version | Definition of Done |
| --- | --- |
| V0 | Foundation chạy được; CI xanh; MySQL Docker; gateway/security/logging convention. |
| V1 | Core ordering + inventory usable end-to-end; concurrency test; FE đầy đủ core screens. |
| V2 | Delivery workflow và driver portal hoàn chỉnh; resilience cho REST. |
| V3 | Kafka event backbone + notification + retry/DLQ/idempotency. |
| V4 | Payment + Saga compensation chạy cả happy/failure path. |
| V5 | Outbox loại dual-write; backlog/retry observable. |
| V6 | Debezium CDC thay publisher polling, connector recover được. |
| V7 | Redis cache/rate-limit/lock có benchmark/use case chứng minh. |
| V8 | Realtime tracking map end-to-end; reconnect/fallback hoạt động. |
| V9 | Search + reporting read model; dashboard không query cross-service DB. |
| V10 | Metrics/logs/traces quan sát được full request/event flow. |
| V11 | Dockerized + K8s/Helm + CI/CD dev deploy. |
| V12 | Chọn 2–4 chủ đề advanced có giá trị, không cần nhét tất cả. |

## 25.1 Thứ tự triển khai bên trong mỗi version

Chốt business rule/use case và acceptance criteria.

Thiết kế/đổi DB migration và contract API/event.

Viết test cho invariant chính.

Implement backend application/domain/infrastructure.

Implement FE screen + permission + error/loading states.

Integration/E2E test happy path và failure path.

Bổ sung logging/metrics cần thiết.

Cập nhật docs ADR/API/event catalog và đóng version.

| Công nghệ | Đưa vào từ | Vấn đề giải quyết |
| --- | --- | --- |
| MySQL Docker | V0 | Transactional source of truth, môi trường tái lập. |
| Spring Cloud Gateway | V0 | Single entry point, auth/routing/cross-cutting filter. |
| OpenFeign/REST | V1 | Synchronous service communication. |
| Resilience4j | V2 | Timeout/retry/circuit breaker. |
| Kafka | V3 | Decouple/fan-out/event-driven workflow. |
| Saga | V4 | Distributed business transaction/compensation. |
| Outbox | V5 | Reliable DB + event publishing. |
| Debezium/Kafka Connect | V6 | CDC từ outbox/binlog. |
| Redis | V7 | Cache, rate limit, distributed coordination, hot state. |
| WebSocket | V8 | Realtime location/status. |
| OpenSearch | V9 | Search/read model không ép MySQL transactional query. |
| OpenTelemetry stack | V10 | Distributed diagnostics. |
| Kubernetes/Helm | V11 | Orchestration/deployment/scale. |
| Keycloak/gRPC/Registry... | V12 | Advanced enterprise patterns khi đã có nhu cầu. |

# 26. Glossary và nguyên tắc để tiếp tục dự án

| Thuật ngữ | Ý nghĩa trong dự án |
| --- | --- |
| Bounded Context | Ranh giới business; cơ sở để tách service, không phải một bảng. |
| Source of Truth | Data store chính chịu trách nhiệm tính đúng của domain. |
| Saga | Chuỗi transaction local + compensation giữa service. |
| Outbox | Ghi business state và event record cùng transaction local. |
| CDC | Đọc database change log để phát thay đổi đáng tin cậy. |
| Idempotency | Xử lý lặp request/event nhưng kết quả business không bị nhân đôi. |
| CQRS read model | Model đọc riêng tối ưu search/report; không phải nguồn transactional. |
| Correlation/Trace ID | ID nối log/trace xuyên Gateway, REST và Kafka. |
| DLQ | Nơi chứa message xử lý lỗi sau retry để điều tra/reprocess. |

Quy ước khi hỏi tiếp — Khi tiếp tục dự án, coi tài liệu này là baseline. Nếu một quyết định mới mâu thuẫn với tài liệu, phải ghi rõ version/ADR thay đổi thay vì âm thầm đổi kiến trúc.

## 26.1 Những quyết định đã chốt

Frontend: React + TypeScript.

Backend: Java + Spring Boot Microservices.

Database transactional: MySQL 8.4 chạy Docker.

Local: một MySQL container, nhiều database logic theo service.

V0 dựng microservice foundation; V1 đã là microservice thật, không modular-monolith-first.

Các version sau mở rộng trên base; không “đập đi làm lại”.

Kafka/Redis/OpenSearch/Observability/K8s chỉ xuất hiện theo version có use case rõ ràng.

Máy yếu: ưu tiên Docker Compose profiles và chỉ bật dependency cần thiết.

## 26.2 Next concrete task sau tài liệu này

Bước 1: chốt V0 repository + docker-compose MySQL + 4 database.

Bước 2: tạo service template và API/error/logging convention.

Bước 3: dựng identity-service + Gateway login flow.

Bước 4: triển khai V1 theo thứ tự Customer -> Inventory -> Order -> FE core.

Mỗi khi xong một version, cập nhật tài liệu thay đổi schema/API/event và Definition of Done.

— END OF MASTER BLUEPRINT —